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FICHA DE IDENTIFICACIÓN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión para la construcción del “Edificio Inteligente”


ANTECEDENTES
El Ministerio de Relaciones Exteriores – MRE es la entidad rectora de las relaciones internacionales del Estado Plurinacional, que desarrolla la gestión de la política exterior para la defensa de su soberanía e intereses mediante la aplicación de la diplomacia de los pueblos por la vida, en beneficio de los bolivianos.
Se ha identificado como una fragilidad institucional las actuales condiciones laborales de los funcionarios del MRE, quienes se hallan distribuidos en diversas instalaciones, en espacios de trabajos reducidos y carentes de facilidades ambientales. Esta situación, que involucra a un número importante de Servidores Públicos, conlleva factores negativos para un normal desenvolvimiento laboral tales como, falta de espacios físicos, archivos desordenados, riesgos ambientales, mal equipamiento, deficientes instalaciones de redes eléctricas, informáticas, telefónicas, etc.
1. Título de la prestación de cooperación. Descripción breve y concisa tomando los principales datos de la prestación. 
TITULO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión para la construcción del Edificio Inteligente.

DESCRIPCION

El Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, consiste en la elaboración del Estudio Previo a la construcción del nuevo edificio, estudio que va desde la elaboración del Diseño Arquitectónico, la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión, hasta el proceso de lanzamiento de la Licitación para la construcción del inmueble.

Se trata de una nueva prestación de apoyo.
DOCUMENTOS PARA EL TRABAJO

· Plano de Lote: Formulario 101 Nº 0058100
· Certificado de Registro Catastral N° 201002000700120000
Cartilla de Uso del terreno: CENTRO CH – d1
· Superficie del terreno: 743.11 M2.
· Ubicación del terreno: Calle Indaburo S/N, Zona Central, entre Junín y Ayacucho.

2. Mencionar el Ministerio que será designado para la preparación y puesta en marcha de la prestación.

· Ministerio de Relaciones Exteriores
3. Precisar los objetivos generales y específicos de la prestación.



OBJETIVOS GENERALES

Modernizar y fortalecer la infraestructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con el fin de mejorar la gestión pública de la política exterior y las condiciones para el desarrollo eficiente de las Relaciones Internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia en beneficio de las y los bolivianos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

· Disponer del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión para Proyecto de Fortalecimiento Institucional con el fin de contar con espacios apropiados y regulados con las normas laborales y ambientales, para un mejor desempeño de las tareas de gestión pública del Ministerio de Relaciones Exteriores y para fortalecer su relacionamiento con Misiones y representaciones diplomáticas acreditadas en el país.

FASES DEL PROYECTO

El proyecto involucra tres fases:

FASE 1. CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS

En esta Fase, se lanzará públicamente el Concurso de Anteproyectos para obtener de esta forma el PROYECTO ARQUITECTÓNICO del Nuevo Edificio. Siendo muy importante, al ser un edificio de carácter gubernamental el derecho de participación del público en la realización del proyecto. Siendo compromisos de la fase los siguientes:

a) Elaboración de las Bases del Concurso, incorporando a éstas el Programa de Necesidades y Requerimientos (previa coordinación con personería del Ministerio); Reunir los estudios topográficos y geotécnicos del terreno y toda la información necesaria para que los Proponentes puedan realizar los proyectos de manera eficaz.  
b) Elaboración del convenio entre el Colegio de Arquitectos y el Promotor, en este caso en Ministerio de Relaciones Exteriores para la realización del Concurso
c) Publicación de la Convocatoria al Concurso, en los términos legales pertinentes.
d) Difusión del concurso en coordinación con el Promotor y el Patrocinador (Colegio de Arquitectos)
e) Elección del Jurado Calificador. Enviar invitaciones respectivas a quien corresponda
f) Calculo del monto del premio, definido en las bases según arancel del Colegio de Arquitectos
g) Organización del acto público de proclamación de los resultados y la exposición subsiguiente de los trabajos presentados por los proponentes

FASE 2. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE DISEÑO TECNICO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El Anteproyecto elaborado por el ganador del Concurso, será llevado a DISEÑO FINAL. Para este objetivo será necesaria la coordinación entre el Equipo Ganador, que será el encargado de concluir el Proyecto Arquitectónico y un Equipo Multidisciplinario de Profesionales que se encargarán de realizar los estudios de todos los Componentes involucrados en la concepción del edificio: 

· Componente Geotécnico 
· Componente Estructural 
· Componente Hidrosanitario 
· Componente Eléctrico 
· Componente Termomecánico
· Componente Inmótico 
· Componente de Impacto Ambiental. 

En esta etapa se deberá coordinar el trabajo del Equipo Multidisciplinario conformado por Arquitectos e Ingenieros y dirigir la relación entre el Equipo Multidisciplinario y la personería de la Entidad para suprimir todas las carencias y cumplir con los requerimientos de las partes involucradas. En esta fase se obtendrá  el Estudio de Diseño Técnico  de Pre inversión para la posterior licitación de la construcción.
El Reglamento Básico de Pre inversión de abril 2015 y las modificaciones al Reglamento Básico de Pre inversión aprobado según R.N. 115 de 12 de mayo 2015 emitidos por el Ministerio de Planificación del Desarrollo serán los documentos de referencia para la elaboración de la Fase 2.
FASE 3. LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO

Elaboración de documentos para el lanzamiento de la licitación de obra para la construcción del nuevo edificio.

4. Definir el grupo meta de la prestación y, llegado el caso, la localización de la prestación. Se deberá indicar igualmente, llegado el caso, la delimitación geográfica y temática de la prestación. Los beneficiarios y la justificación de su elección serán precisadas.
GRUPO META DE LA PRESTACIÓN
· Primer grupo meta: Servidores Públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores que desempeñan funciones en el Servicio Central, en número aproximado de 350.
· Segundo grupo meta: instituciones, sociedad civil, organizaciones sociales, estudiantiles y público en general.
· Tercer grupo meta: Cuerpo Diplomático acreditado en Bolivia.
· Cuarto grupo meta: Representantes internacionales e invitados diplomáticos y de organismos internacionales que visitan Bolivia.
LOCALIZACION DE LA PRESTACIÓN
El Nuevo Edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores, estará ubicado en la ciudad de La Paz, Bolivia, en la calle Indaburo S/N, entre Junín y Yanacocha.



DELIMITACION GEOGRAFICA DE LA PRESTACIÓN
El Nuevo Edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores, estará ubicado en el Departamento de La Paz, situado al noroeste del país, tiene una extensión de 133.985 km² y una población estimada en 2012 de 2,7 millones de habitantes. Su capital departamental es la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, sede del Gobierno Central y del Poder Legislativo, que se encuentra a una altitud de 3.640 msnm.
BENEFICIARIOS

Instituciones y ciudadanos bolivianos que prestan y requieren servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
JUSTIFICACION

A partir del año 2006 y a través de la diplomacia de los pueblos por la vida el Ministerio de Relaciones Exteriores ha ampliado y extendido significativamente sus actividades, servicios y política exterior. Actualmente el MRE cuenta con 350 Servidores Públicos que prestan servicios en espacios de trabajo que resultaron tener un tamaño insuficiente. El MRE requiere contar con nuevas instalaciones y solicita al Gobierno de Bélgica, durante el Comité Ordinario de Socios del 2 de junio 2015, el financiamiento relativo al Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión para Proyecto de Fortalecimiento Institucional.
5. Establecer la relación de la prestación con las «Estrategias del Plan de Reducción de Pobreza» (PRSP) o documentos similares y los objetivos del milenio para el desarrollo (OMD).
La Agenda Patriótica 2025 plasma en su texto la realidad de Bolivia hoy y la realidad que queremos para nuestro país el año 2025. A este efecto, el Presidente Evo Morales Ayma ha planteado 13 Pilares sobre los que se levantará la Bolivia digna y soberana.
Cada uno de estos pilares tiene una serie de dimensiones que se deben cumplir para alcanzar este gran objetivo planteado, cada una de las instituciones del Estado Plurinacional tiene que brindar su trabajo y esfuerzo en la creación de una nueva sociedad y un estado incluyente y participativo.
El Año 2025, Bolivia cumplirá 200 años desde su fundación y como conmemoración a este futuro hito histórico, el Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, ha planteado 13 pilares para constituir la Bolivia Digna y Soberana, con el objetivo de levantar una sociedad y un Estado más incluyente, participativo, democrático, sin discriminación, racismo, odio, ni división. La realización de la Agenda Patriótica es una responsabilidad compartida de todas las instancias de gobierno, donde el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores es fundamental.
Los pilares planteados en la Agenda Patriótica, están relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio que hacen referencia a la erradicación de la pobreza extrema, reducción de la mortalidad infantil y mejora de la salud materna, combatir VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades, sostenibilidad del medio ambiente, entre otros. Los últimos años han sido un periodo muy importante para la mejora de las condiciones de vida de la población boliviana, la reducción sostenida de los índices de pobreza, aumento de la cobertura en la educación primaria y secundaria, la disminución de las tasas de mortalidad infantil, la mejora en el estado nutricional de los niños, etc., sin embargo, dichos avances aun son insuficientes por lo cual las instituciones gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Relaciones Exteriores juegan un rol importante en el alcance de los objetivos. En esta medida, el fortalecimiento del MRE permitirá contar con una institución solida, eficiente y moderna.
Demostrar la sinergia con los otros donantes bilaterales y multilaterales y con el programa indicativo de la Comisión Europea, así como con la agenda nacional de armonización y alineamiento. Analizar el grado de coherencia de la prestación planificada con las otras prestaciones en el mismo sector, en la misma región y con los mismos beneficiarios.
El Programa Indicativo Plurianual de la Unión Europea, constituye un paso esencial en el proceso de programación de la ayuda de la UE para la cooperación al desarrollo en América Latina y el Caribe, acompañando y apoyando los esfuerzos exitosos al desarrollo de los países de la región, por lo cual cabe afirmar que ALC como región ha cambiado de manera sustancial, la pobreza y la pobreza extrema han ido disminuyendo, las clases medias están creciendo de manera rápida y muchos países como Bolivia, ya han alcanzado a situarse como Países de Renta Media-Baja, donde el crecimiento del PIB se da en un contexto de crisis en el ámbito internacional atribuible a la aplicación del nuevo modelo económico social y comunitario. Por lo tanto, la cooperación que brindan los Miembros de la Unión Europea, es un instrumento esencial para fortalecer la Asociación estratégica entre la Unión Europea y América Latina, por ende, fortalecer el crecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. 

El rol del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de su Política Exterior, es importante en la medida que desarrolla y posesiona la Diplomacia de los Pueblos por la Vida y el principio del “Vivir Bien”,  promueve una relación equitativa, equilibrada y sostenible de la Madre Tierra, en armonía con la madre tierra, la biodiversidad, el cambio climático, la seguridad y soberanía alimentaria, los derechos de los pueblos indígenas, el derecho humano al agua y el saneamiento, entre otros.

En este sentido, la profundización de las relaciones bilaterales y multilaterales y de cooperación con los países de América, Europa, Asia, África y Oceanía relativo a los temas económicos, sociales, ambientales, culturales, energéticos y otros, coadyuvará a alcanzar los ODM, para lo cual el fortalecimiento institucional permitirá mejorar la participación en la promoción, negociación, suscripción y adhesión a tratados e instrumentos internacionales, dentro de los cuales la suscripción de acuerdos marco de cooperación con Organizaciones No Gubernamentales – ONG, Organismos de Cooperaciones Internacionales y otros sujetos de derecho internacional, es una de las más importantes tareas del MRE.
6. Fijar el presupuesto belga máximo y la duración indicativa de la prestación.

El presupuesto belga es de 500.000 Euros, el cual será destinado al DISEÑO Y ESTUDIO PREVIO a la construcción del nuevo edificio. Se realizará en las siguientes tres fases:

FASE 1. Concurso nacional de anteproyectos
FASE 2. Elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión del Proyecto Arquitectónico 
FASE 3. Licitación para la construcción del nuevo edificio


COSTOS APROXIMADOS
Los costos máximos para el Estudio Previo a la construcción a ser financiando por la Cooperación Belga son los siguientes:

	N°
	DESCRIPCIÓN
	COSTO (EUROS)

	1
	Concurso Nacional de Anteproyectos
	20.000

	2
	Elaboración de Proyecto Arquitectónico a Diseño Final
	380.000

	3
	Licitación para la construcción
	100.000

	
	TOTAL
	500.000











DURACIÓN DEL PROYECTO

La duración estimada del DISEÑO Y ESTUDIO PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO del Ministerio de Relaciones Exteriores será de 10 meses. El cronograma tentativo es el siguiente:
 

	N°
	DESCRIPCIÓN
	TIEMPO (MES)

	1
	Concurso Nacional de Anteproyectos
	2

	2
	Elaboración de Proyecto Arquitectónico a Diseño Final
	6

	3
	Licitación para la Construcción
	2

	
	TOTAL
	10



Durante la etapa de formulación (diseño final) se confirmarán los costos y la duración del Proyecto.
8.	Mencionar las medidas que serán tomadas para asegurar la sostenibilidad de la prestación después del cierre (medidas de carácter institucional, recursos humanos y financieros locales).

Una vez realizado el Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión, la construcción del nuevo edificio inteligente del Ministerio de Relaciones Exteriores se efectuará con recursos concurrentes de la cooperación y fondos propios que serán señalados en la próxima etapa.
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