Note concernant la réduction budgétaire

Programme de Désenclavement dans le Kasaï-Oriental

PRODEKOR

RDC 1217311

- Fiche d’intervention

| Intitulé | Programme de Désenclavement dans le Kasaï-Oriental (PRODEKOR) |
| --- | --- |
| Code Navision | RDC1217311 |
| Zone d’intervention | Provinces du Kasaï Oriental et de Lomami, RDC |
| Budget total | Contribution belge : Selon le DTF original : 20.000.000 EUR Suite à la décision du COMPAR (11/2019) : -1.500.000 EUR Budget total : 18.500.000 EUR |
| Institution partenaire | Ministère Provincial en charge du Développement Rural, Ministères Provincial en charge des Infrastructures et Travaux Publics |
| Date de début CS | 03 juillet 2013 |
| Date de démarrage de l'intervention | Septembre 2013 |
| Date prévue de fin d'exécution | 31 octobre 2019 |
| Date de fin de CS | 02 juillet 2020 |
| Groupes cibles | Les populations des provinces du Kasaï – Oriental et de Lomami, les Commissions Provinciales Routières, les Services techniques des Gouvernements et les partenaires de la Société Civile. |
| Objectif Global (Impact) | Evacuation aisée de la production agricole des exploitants familiaux, dans les provinces du Kasaï – Oriental et de Lomami vers les centres de consommation. |
| Objectifs Spécifiques (Outcomes) | Mettre à la disposition des utilisateurs un réseau multimodal prioritaire, durable et praticable en toute saison grâce à la réhabilitation et aux mécanismes d’entretien |
| Résultats (Outputs) | R1. La maîtrise d’ouvrage au niveau provincial est renforcée R2. Un réseau multimodal de transport, répondant aux priorités provinciales de développement, est réhabilité. R3. Un réseau multimodal de transport est entretenu à travers des structures locales R4. Les bonnes pratiques de l’utilisation du réseau sont appliquées. |

- Explication de l’impact de la réduction budgétaire

En mars 2017, le Ministre Belge de la Coopération décide de la suspension de la réhabilitation des pistes rurales suite à la non prise en charge de l’entretien par la partie congolaise.

La reprise des actions était subordonnée à la mise en place d’un mécanisme durable de prise en charge de cet entretien. Ce mécanisme n’est malheureusement pas effectif sur le terrain.

Concernant le programme PRODEKOR intervenant dans les provinces du Kasaï oriental et de la Lomami, les travaux de maintenance des pistes rurales d’une longueur de 299 km ainsi que la réhabilitation de 8 ponts ont été suspendus. Le coût estimé pour ces travaux était de 1.500.000 €.

Les travaux suspendus sur le PRODEKOR étaient budgétisés sur la ligne budgétaire RDC1217311_A0206 intitulée : Réhabilitation des pistes travaux HIMO, mécanisés et d'ouvrages d'art.

En 2019, afin de décider de la mise en œuvre d’un programme de transition, le comité des partenaires tenu le 27 novembre 2019 a décidé de transférer le budget suspendu du PRODEKOR vers PRODAKOR.

Les activités du PRODEKOR sont terminées depuis fin 2019 et la SMCL qui finalise toutes les opérations de clôture est prévue fin juin 2020.

La convention spécifique se termine le 2 juillet 2020.

- Budget détaillé adapté

Le budget indiquant la diminution des 1.500.00 euros sur la ligne A0206 est repris page suivante.