Dossier technique et financier

PROGramme d’amelioration DES SERVICES DE l’EAU POTABLE ET DE L’assainissement en milieu rural

(PASEPAR)

Deuxième avenant

Date 26 juin 2020

Sénégal

Code DGD : NN 3013639

Code navision : SEN 12 030 11

Table des matières

Abréviations	4

Préambule	5

Résumé	6

Fiche analytique de l’intervention	7

1.	Analyse de la situation	9

2.	Orientations stratégiques	10

3.	Planification opérationnelle	13

3.1	Résultats attendus	13

3.1.1	Résultat A : Eau potable	13

3.1.2	Résultat B : Hygiène et assainissement	13

3.1.3	Résultat C : Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)	13

3.2	Activités du 2ième avenant	13

3.2.1	Activités liées au résultat A (eau potable)	13

3.2.1.1	Renforcement de la qualité du service de l’eau	13

3.2.1.1.1	Logique d’intervention commune à ce groupe d’activités	13

3.2.2	Activités liées au résultat B (hygiène et assainissement)	14

3.2.2.1	Campagne IEC sur l’hygiène et l’assainissement (activité B01)	14

3.2.2.1.1	Logique d’intervention	14

3.2.2.2	Renforcement de capacités des acteurs de l’hygiène et de l’assainissement	14

3.2.3	Activités liées au résultat C (GIRE)	14

3.2.3.1	Communication et renforcement du système d’information	14

3.2.3.2	9ième forum mondial de l’eau	15

3.3	Chronogramme des activités	17

3.4	Indicateurs et sources de vérification	18

3.5	Acteurs intervenant dans la mise en œuvre	23

3.6	Analyse des risques	23

4.	Ressources	23

4.1	Ressources financières	23

4.1.1	Ressources du 2ième avenant	23

4.1.2	Contribution sénégalaise	23

4.2	Ressources humaines	23

4.3	Ressources matérielles	24

4.4	Budget global actuel de l’intervention (avant révision budgétaire)	24

5.	Modalités d’exécution	25

5.1	Structures d’exécution et de suivi	25

5.1.1	Comité de Pilotage (CdP)	25

5.1.2	Comité Technique de Suivi (CTS)	25

5.1.3	Direction de Projet (DP)	25

5.2	Gestion des ressources humaines internationales et nationales	25

5.3	Modalités de gestion financière	25

5.3.1	Audits	25

5.4	Passation de marchés	25

5.5	Monitoring et Evaluation	26

5.6	Clôture du Projet	26

5.6.1	Bilan Financier	26

5.6.2	Reliquats budgétaires	26

5.6.3	Dépenses après Convention	26

5.6.4	Transfert de propriété	26

6.	Thèmes transversaux	26

7.	Budget global de l’intervention apres revision budgetaire	26

# Abréviations

| AEP(A) | Adduction en Eau Potable |
| --- | --- |
| ANSD | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie |
| ASUFOR | Association d’Usagers de Forage |
| CG | Cellule Genre |
| CMO | Convention de Mise en Œuvre |
| CPM | Cellule de Passation de Marché |
| CS | Convention Spécifique |
| DA | Direction de l’Assainissement |
| DAGE | Direction de l'Administration Générale et de l'Equipement |
| DCEF | Direction de la Coopération Economique et Financière |
| DGD | Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire |
| DGPRE | Direction de la Gestion de la Planification des Ressources en Eau |
| DTF | Dossier Technique et Financier |
| EDS | Enquêtes Démographique et de Santé |
| FME | Forum Mondial de l’Eau |
| GIRE | Gestion Intégrée des Ressources en Eau |
| IEC | Information, Education et Communication |
| OFOR | Office des Forages Ruraux (en cours de création) |
| OLAC | Office des Lacs et Cours d’Eau |
| ONAS | Office National de l’Assainissement du Sénégal |
| ONG | Organisation non-gouvernementale |
| PAEP | Programme d’« Accès à l’eau potable » |
| PAGEP | Programme d’« Assainissement et de gestion des eaux pluviales» |
| PCGA | Programme de Coordination et de Gestion administrative |
| PEPAM-UE | Programme d’Eau Potable et d’Assainissement du Millénaire – Union Européenne |
| PGIRE | Programme « Gestion intégrée des ressources en eau » |
| SEF | Secrétaire Exécutif du Forum |
| SONES | Société Nationale des Eaux du Sénégal |
| SRA | Service Régional de l’Assainissement |
| UC-PEPAM | Unité de Coordination du PEPAM |
| UEMOA | Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine |

# Préambule

Le premier avenant au DTF de ce Projet PASEPAR (SEN1203011) concernait la réduction budgétaire de 3.000.000 € qui a eu lieu au mois de mai 2016.

Ce deuxième avenant couvre une enveloppe supplémentaire de 3.000.000 €.

Les principes généraux pris en considération sont les suivants :

- Les objectifs généraux du projet « Atteindre les objectifs sectoriels en 2021 pour l’hydraulique rural et en 2025 pour l’assainissement rural » :

  - Accélérer la mise en œuvre des programmes d’investissement pour accroître l’accès à l’eau potable et corriger les disparités en milieu rural ;

  - Mettre des investissements de sécurisation de l’accès et d’amélioration de la qualité de l’eau;

  - Rendre opérationnelles les délégations de services public en milieu rural ;

  - Renforcer les campagnes de communication pour le changement de comportement.

- L’objectif spécifique du projet « Les services d’eau potable et d’assainissement fournis aux populations rurales de la zone d’intervention sont améliorés quantitativement et qualitativement, de manière durable et dans le respect d’une approche intégrée en matière de gestion des ressources en eau » est maintenu.

- Les trois résultats prévus (eau potable, assainissement rural et appui à la GIRE) sont maintenus.

- La durée du projet de la Convention spécifique (CS) est prorogée de 27 mois (nouveau fin de la CS le 28-02-2023). La durée opérationnelle de ce deuxième avenant est de 24 mois. Une nouvelle équipe de projet est recrutée.

- Pour harmoniser avec le programme de coopération entre le Sénégal et la Belgique en cours, toutes les dépenses et activités de ce deuxième avenant du PASEPAR sont exécutées suivant la réglementation et les procédures belges.

- Les dépenses du BCI (budget consolidé de l’investissement de l’Etat sénégalais) pour le compte du PASEPAR au 31 décembre 2019 constituent la contrepartie sénégalaise pour ce projet.

- Prise en compte des recommandations de l’évaluation finale tenue en décembre 2019.

- Le nouveau budget du PASEPAR est de 11.500.000 € dont 9.500.000 € du Royaume de Belgique, 2.000.000 € du Grand-Duché du Luxembourg (des frais de gestion sont prélevés sur la contribution du Luxembourg). A noter que la contribution du Sénégal pour le PASEPAR, s’élève à 200.000 €.

- La partie luxembourgeoise qui concerne la réalisation de cinq (05) adductions d’eau potable dans le département de Linguère est entièrement clôturée.

# Résumé

Le résumé du DTF reste inchangé en dehors de la contribution sénégalaise qui correspond au montant dépensé au 31 décembre 2019, soit 200 000 €.

# Fiche analytique de l’intervention

|  | Projet initial | Avenant n°2 |
| --- | --- | --- |
| N° d’intervention DGD | NN 3013639 |  |
| Code Navision | SEN1203011 |  |
| Institution partenaire | Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement |  |
| Durée de l’intervention | 72 mois (à partir de la signature de la CS) | 99 mois au total (avenant : + 27 mois supplémentaires) |
| Contribution du pays partenaire | 0,2 million EUR |  |
| Contribution belge | 6,5 millions EUR (+ 2 millions EUR en coopération déléguée du Grand-Duché du Luxembourg) | 9,5 millions au total (avenant : + 3 millions EUR supplémentaires) |
| Secteur (codes CAD) | 14010 (Politique et gestion administrative du secteur de l’eau), 14015 (Préservation des ressources en eau (y compris collecte de données)), 14031 (Approvisionnement en eau potable – dispositifs de base), 14032 (Assainissement – dispositifs de base) |  |
| Brève description de l’intervention | Le PASEPAR se situe dans la continuité des interventions précédentes de la coopération belge et de la coopération luxembourgeoise pour les régions de Louga et Thiès. Le PASEPAR s’inscrit dans le cadre programmatique existant dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, le PEPAM. L’institution partenaire est le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement et la Direction de Projet est hébergée par l’Unité de Coordination du PEPAM. Le PASEPAR sera mis en œuvre de façon coordonnée avec les interventions de la coopération luxembourgeoise et de l’Union Européenne. En matière d’accès à l’eau potable, le PASEPAR vise de manière simultanée à améliorer l’accès et à renforcer la durabilité (au sens large du terme) des services. En ce qui concerne l’hygiène et l’assainissement, les capacités de l’ensemble des acteurs (administration, ONG, secteur privé) seront renforcées. La mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale d’assainissement (2013) sera appuyée par le financement de projets innovants au travers d’un appel à projets à destination des ONG. Des campagnes IEC permanentes seront mises en œuvre. La composante GIRE s’intéressera plus particulièrement à la question de la qualité de l’eau au sens large du terme, ainsi qu’aux aspects liés au système d’information et à la communication au sens large du terme. | La Direction de Projet n’est plus hébergée par l’Unité de Coordination du PEPAM (UC-PEPAM) mais sera hébergée dans les bureaux d’Enabel. Les interventions de la coopération luxembourgeoise (SEN030 TOME2) et de l’Union Européenne (PEPAM-UE) étant finalisées, l’intervention couverte par l’avenant n°2 ne sera pas coordonnée avec ces 2 interventions. |
| Objectifs globaux | Atteindre les objectifs sectoriels en 2020 (eau potable) et 2025 (assainissement) en matière d’accès aux services d’eau et d’assainissement en milieu rural : Diminuer l’incidence des maladies directement liées à un accès insuffisant à l’eau et à l’assainissement et à des conditions d’hygiène insuffisantes ; Réduire la pauvreté et augmenter le bien-être économique et social des populations rurales, notamment en matière de services publics de base ; Réduire les inégalités entre les hommes et les femmes et améliorer l’accès à l’assainissement et à l’eau potable des groupes vulnérables. |  |
| Objectif spécifique | Les services d’eau potable et d’assainissement fournis aux populations rurales de la zone d’intervention sont améliorés quantitativement et qualitativement, de manière durable et dans le respect d’une approche intégrée en matière de gestion des ressources en eau |  |
| Résultats | Résultat 1 : Eau potable : Les populations rurales des six régions de la zone d’intervention ont accès de manière durable à un service public d’eau potable répondant aux normes de qualité en vigueur au Sénégal (24 000 personnes bénéficient du service via des réseaux neufs et 200 000 via une amélioration de la qualité de l’eau). Résultat 2 : Hygiène et assainissement : Les populations rurales des six régions de la zone d’intervention ont accès de manière durable à un assainissement amélioré et les pratiques en matière d’hygiène sont améliorées (70 000 personnes voient leur dispositif d’assainissement amélioré). Résultat 3 : Gestion Intégrée des Ressources en Eau : Les ressources en eau sont mieux connues et gérées de manière rationnelle, dans le respect des intérêts des différents groupes d’usagers. | Résultat 1 : Eau potable : Les populations rurales des six régions de la zone d’intervention ont accès de manière durable à un service public d’eau potable répondant aux normes de qualité en vigueur au Sénégal (20 000 personnes bénéficient d’une amélioration de la qualité de l’eau) Résultat 2 : Hygiène et assainissement : Les populations rurales des six régions de la zone d’intervention ont accès de manière durable à un assainissement amélioré et les pratiques en matière d’hygiène sont améliorées (70 000) de la population rurale voient leur dispositif d’assainissement amélioré). Ce résultat est renforcé par une amélioration des pratiques d’hygiène 49% (contre 43% en décembre 2019) de la population rurale ciblée. Résultat 3 : Gestion Intégrée des Ressources en Eau : Les ressources en eau sont mieux connues et gérées de manière rationnelle, dans le respect des intérêts des différents groupes d’usagers (avec l’amélioration du suivi des nappes via la réalisation de 08 nouveaux piézomètres) |

# Analyse de la situation

A l’analyse situationnelle du DTF de base qui reste d’actualité, se rajoute l’application pour le Ministère de l’Eau et de l’assainissement, de la réforme du cadre harmonisé des finances publiques dans la zone UEMOA avec l’introduction d’une approche budget / programme.

Le ministère a ainsi défini un cadre de performance 2020 – 2022, composé de quatre programmes :

- le Programme de Coordination et de Gestion administrative (PCGA), programme-support de pilotage pour la supervision et la gestion du Ministère ;

- le Programme « Gestion intégrée des ressources en eau » (PGIRE) ;

- le programme d’« Accès à l’eau potable » (PAEP) ;

- le programme d’« Assainissement et de gestion des eaux pluviales » (PAGEP).

# Orientations stratégiques

Les orientations stratégiques de base restent d’actualité. Le cadre de performance sectorielles 2020 – 2022 reprends l’essentiel des objectifs et résultats sectoriels décrits dans le DTF initial. Il est repris ci-dessous pour mémoire :

Les résultats sur lesquels le PASEPAR intervient au niveau du cadre de performance du secteur, ci-dessus, est surligné en rouge. Ces résultats sont également repris ci-après :

- Le Programme « Gestion intégrée des ressources en eau » (PGIRE) :

Résultat : La gestion des Ressources en eau (RE) et des ouvrages est améliorée

- Le programme d’« Accès à l’eau potable » (PAEP)

Résultat : l’accès à l’eau potable (EP) est amélioré en milieu rural

Résultat : la qualité de l’eau potable est contrôlée

- Le programme d’« Assainissement et de gestion des eaux pluviales » (PAGEP)

Résultat : l’accès aux systèmes d’assainissement est renforcé en milieu rural

# Planification opérationnelle

Objectif global, objectif spécifique et résultats attendus sont inchangés.

Résultats attendus

L’objectif spécifique du PASEPAR sera atteint au travers des 3 résultats décrits ci-dessous.

Résultat A : Eau potable

Les populations rurales de la zone d’intervention (à l’exclusion de la région de Louga) ont accès de manière durable à un service de l’eau potable répondant aux normes de qualité en vigueur.

Résultat B : Hygiène et assainissement

Les populations rurales des de la zone d’intervention (hormis la région de Louga) ont accès de manière durable à un assainissement amélioré et les pratiques en matière d’hygiène sont améliorées.

Résultat C : Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)

Les ressources en eau sont mieux connues et gérées de manière rationnelle, dans le respect des intérêts des différents groupes d’usagers.

Activités du 2ième avenant

Activités liées au résultat A (eau potable)

Renforcement de la qualité du service de l’eau

Logique d’intervention commune à ce groupe d’activités

L’étude d’avant-projet sommaire faite au démarrage de la 1ière phase du PASEPAR avait identifié plusieurs sites dont la qualité de l’eau distribuée ne respectait pas les normes de l’OMS et qui pouvaient bénéficier de mini transfert. Suite au 1er avenant au DTF, un seul site, avait pu bénéficier d’un mini transfert et d’unité de potabilisation par le chlore.

Dans le cadre de ce 2ième avenant, 3 autres mini transferts seront réalisés hors des sites identifiés lors de la 1ière phase du PASEPAR.

Ainsi sur les sites de, Thièppe et Diamsyl Peye dans la région de Diourbel et Keur Ngalkou dans la région de Thiès, le projet travaillera à l’amélioration de la qualité du service d’eau potable. Sur chacun de ces 3 sites  :

- Une  nappe de meilleure qualité physico chimique sera recherchée et un forage équipé sera réalisé pour alimenter le château d’eau existant. Les nouveaux équipements d’exhaure tiendront compte des activités d’optimisation du réseau de distribution (densification) ;

- Une unité de potabilisation par chlore, sera réalisée, afin de garantir la qualité bactériologique de l’eau distribuée ;

- l’optimisation du réseau de distribution existant sera promue à travers sa densification. La densification du réseau de distribution permettra une augmentation du nombre de bénéficiaire et l’amélioration de la performance du réseau.

Activités liées au résultat B (hygiène et assainissement)

Campagne IEC sur l’hygiène et l’assainissement (activité B01)

Logique d’intervention

L’évaluation finale du PASEPAR, tenue en décembre 2019, recommande à la Direction de l’assainissement de développer la demande en utilisant des techniques de marketing social tels que des campagnes de communication de grande masse. L’objectif d’une campagne de communication est d’amener les groupes cibles à prendre conscience des dangers pour la santé, liés aux mauvais comportements en matière d’hygiène, et à adopter, de façon pérenne, les bonnes pratiques susceptibles de prévenir les risques liés au péril fécal.

Dans le contexte sanitaire actuel avec la pandémie du COVID 19, l’assainissement est en début de la chaîne de prévention.

Plus précisément, il est proposé :

- De rédiger un stratégie communication afin de cibler les différents canaux à utiliser pour s’assurer que les messages atteignent les usagers finaux.

- D’accompagner les communautés visées par du travail de proximité auprès des bénéficiaires finaux.

- D’organiser des campagnes de communication à l’endroit du grand public sénégalais, pour le changement de comportement avec l’appui d’une agence d’événementiel et de communication. Cette campagne de communication se ferait dans le cadre des deux forums des innovations mentionnés ci-après.  Les deux forums constituent pour le PASEPAR des opportunités pour communiquer sur ses résultats et pour faire une large diffusion du rapport et du film de capitalisation sur le PASEPAR déjà réalisés.

- D’organiser deux Forums des innovations (2020 et 2022) dans l’assainissement. La note conceptuelle de cette étude a déjà été réalisée dans le cadre de la 1ière phase du PASEPAR. Cette note conceptuelle est validée par tous les Partenaires techniques et financiers du secteur. Le forum devrait être organisé avec la contribution financière de tous les PTF du secteur. Une campagne nationale de levée de fonds (Sanithon) est associée au Forum.

Parmi les canaux de communication possible, la campagne de communication (au niveau national ou local) fera usage de la facture de l’usager comme outil de communication. En effet, celle-ci permet d’assurer une information régulière et pédagogique auprès des usagers et de lier les questions d’eau potable et d’assainissement. Dans les approches pédagogiques, la mise en évidence du lien entre cycle naturel de l’eau et le cycle anthropique de l’eau devrait être utilisé afin de mettre en évidence les conséquences des comportements sur la ressource en eau et la santé.

Renforcement de capacités des acteurs de l’hygiène et de l’assainissement

Les sièges de deux Divisions régionales de l’eau et de l’assainissement présentent, dans leurs fonctionnements des problèmes récurrents d’électricité. Un audit technique sur le système d’électricité a été fait et un devis de réhabilitation proposé.

La réhabilitation du circuit électrique des sièges régionaux de Kaolack et Fatick sera réalisée dans le cadre de ce 2ième avenant au PASEPAR.

Activités liées au résultat C (GIRE)

Communication et renforcement du système d’information

Les résultats de l’«Etude hydrogéologique des potentialités des nappes superficielles et intermédiaires dans le bassin arachidier en vue d’une dilution et/ou d’un transfert d’eau dans la zone du projet PASEPAR (Bassin arachidier) » (financé par le PAREE 2) ont identifié des zones favorables où les nappes sus-jacentes offrent des perspectives pour un approvisionnement en eau de bonne qualité physico chimique, favorable à la réalisation de mini transferts. Cette étude a formulé les principales recommandations ci-après :

- Réaliser une analyse plus fine des données hydrogéologiques locales, mener des investigations géophysiques à plus petite échelle et réaliser les forages test ;

- Tester en vrai grandeur le potentiel des nappes superficielles et intermédiaires en réalisant des forages d’essai dans quelques zones pilotes ;

- Etoffer le suivi piézométrique en installant un suivi en continu sur plusieurs points (au moins une dizaine) répartis dans la zone d’étude.

Il est, ici, proposé de :

- Faire des études géophysiques dans les zones identifiées par l’étude des potentialités à savoir

  - sur l’axe Touba-Mbacké-Colobane et une partie des régions de Kaffrine ;

  - sur l’axe Gossas – Taïf ;

  - sur l’axe Ndagalma –Bambey.

- Réaliser des forages test (6 ouvrages) ;

- Renforcer le dispositif de suivi en installant 10 piézomètres captant les différents horizons.

9ième forum mondial de l’eau

Considérant que le programme de coopération entre le Sénégal et la Belgique (2019-2023) n’a pas retenu le secteur de l’eau et de l’assainissement comme axe prioritaire, l’évaluation finale du PASEPAR de décembre 2019, recommande l’organisation d’un atelier de passation ENABEL – BM et les différents partenaires pour capitaliser sur les bonnes pratiques de 30 ans de collaboration belgo-sénégalaise dans ce secteur.

Néanmoins, le programme de coopération 2019-2023 prévoit d’appuyer les partenaires sénégalais dans le développement et la capitalisation des résultats et enseignements des interventions des programmes antérieurs, dont le sous-secteur de la GIRE. A cet effet, une Expertise internationale, perlée, est mise à disposition du Secrétariat Exécutif du Forum mondial de l’eau afin de l’appuyer dans la mobilisation et la participation des acteurs africains autour de la priorité « Outils et Moyens ». De plus, la Direction Générale au Développement et à l’aide humanitaire belge (DGD) soutient un projet « Water-Nexus » qui vise, entre-autre, à identifier les opportunités de coordination de l'expertise belge dans le domaine de l'eau afin de consolider une « identité belge de l'eau » et d’identifier les synergies et potentiellement  mise en réseau possibles entre les acteurs et les programmes.

Le Forum mondial qui sera tiendra en 2021 à Dakar, constitue une opportunité de capitalisation des 30 ans de collaboration belgo-sénégalaise dans le secteur de l’eau.

Ainsi, en complément à l’Expertise internationale perlée auprès du Secrétariat Général du Forum de l’Eau qui considère les activités suivantes en appui au « Water Nexus »

- Etablir un mapping des activités portées par des acteurs belges dans la sous-région (secteur privé, secteur public, secteur académique et société civile).

- Fournir un appui -conseil au projet piloté par la DGD Water-Nexus afin d’identifier la (les) thématique(s) à mettre en valeur, et les guider dans la présentation de leurs résultats au Forum.

Une série d’activités supplémentaires sont prévues dans le cadre du deuxième avenant au DTF du PASEPAR afin de consolider la présence d’Enabel et des acteurs belges de l’eau au niveau régional. Les activités pourraient entre-autres couvrir :

- la location d’un stand au Forum Mondial de l’Eau pour assurer une vitrine d’Enabel et de la Belgique en partageant le stand avec WBI, AWEX, FIT et d’autres acteurs belges (publics, privés ou de la NGO) présents au Sénégal.

- La production des éléments de communication (impression de brochures Enabel, fiches de capitalisation, stratégie DGD…).

- La participation à une conférence/panel incluant la présence d’un spécialiste belge travaillant sur l’une des thématique du forum (à identifier).

Toujours en complément à l’Expertise internationale perlée, auprès du Secrétariat Général du Forum, il sera également financé dans le cadre de ce deuxième avenant au DTF du PASEPAR les activités  du secrétariat du 9ième Forum de l’eau liées à la mobilisation et la facilitation de la participation des acteurs africains autour de la priorité « Outils et Moyens ». Ce financement, se fera à travers un subside.

Les activités concernées par ce subside sont principalement :

- La mise en œuvre d’un programme de rencontres des acteurs de l’eau dans les pays africains intervenant dans le domaine « outils et moyens », prioritairement avec ceux entretenant une coopération bilatérale avec la Belgique ;

- La capitalisation des résultats du Forum sur la priorité « Outils et Moyens ». Cette capitalisation comprendra l’appui à la publication des synthèses, l’identification des opportunités de développement ou d’application des résultats innovants.

Le Secrétariat Exécutif du Forum (SEF) a été mis en place par le Décret 2019-443 du 31 janvier 2019 avec comme objectif majeur de conduire le processus préparatoire et organiser le 9ième Forum mondial de l’eau qui se tiendra en 2021 à Dakar. https://www.worldwaterforum.org/fr

Chronogramme des activités

Indicateurs et sources de vérification

Au niveau sectoriel, le Ministère de l’eau et de l’assainissement s’est fixé d’ici 2022, les ambitions ci-après :

Pour le sous-secteur de l’hydraulique, il s’agira : i) d’atteindre l’accès universel amélioré dès 2021, et l’accès universel sécurisé à l’horizon 2030.

Pour le sous-secteur de l’Assainissement, les cibles sont définies de la manière suivante : ii) au moins 80% de taux d’accès amélioré à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats, d’ici à 2025, et 100% de taux d’accès à des services gérés en toute sécurité d’ici à 2030 ; ii) le taux de défécation à l’air libre est nul en milieu urbain et atteint au plus 10% en milieu rural, d’ici à 2025 et iii) le taux de couverture en ouvrages d’assainissement fonctionnels au niveau des écoles et des structures de santé atteint au moins 90%, d’ici 2025.

Le Gouvernement rendra effective la gestion intégrée des ressources en eau à travers le suivi et la protection de la qualité des eaux et des écosystèmes, l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des ressources en eau ainsi que le renforcement du cadre institutionnel de la GIRE. Des performances intermédiaires importantes devront être atteintes d’ici 2021 pour être démontrées à la communauté internationale dans le cadre du Forum mondial de l’Eau (FME Dakar 2021).

Dans le cadre de ce 2ième avenant, le projet y contribuera par :

| Résultats / Indicateurs | Valeur de la Baseline 2015 (données de 2014) | Valeur obtenue 2019 | Cible finale 2022 | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTPUT 1 : Les populations rurales de la zone d’intervention (à l’exclusion de la région de Louga) ont accès de manière durable à un service de l’eau potable répondant aux normes de qualité en vigueur |  |
| Nombre de personnes qui voient la qualité de leur eau de boisson améliorée (Qualité conforme sur le plan bactériologique) | 0 | 144 000 | 160 000 | 20 000 personnes supplémentaires |
| Nombre de personnes qui voient la qualité de leur eau de boisson améliorée (Qualité conforme sur le plan physico-chimique) | 0 | 60 000 | 80 000 | 20 000 personnes supplémentaires |
| OUTPUT 2 : Les populations rurales de cinq des régions (hors Louga) de la zone d'intervention ont accès de manière durable à un assainissement amélioré et les pratiques en matière d'hygiène sont améliorées (INDICATEURS SECTORIELS) | Suivi au niveau du Ministère |
| % accès des populations rurales à des installations sanitaires améliorées | 37,7% | 43% | 49% | Données sectorielles suivi par le Ministère. Le PASEPAR contribue par l’appui à la réalisation de campagne de communication et de forum d’échanges sur le sous-secteur de l’assainissement. |
| OUTPUT 3 : Les ressources en eau dans la zone d'intervention sont mieux connues et gérées de manière rationnelle, dans le respect des intérêts des différents groupes d'usagers existants |  |
| Nombre de piézomètres réalisés par le PASEPAR | 0 | 0 | 40 | Le PASEPAR à antérieurement travailler à l’amélioration du fonctionnement et du suivi des piézomètres. |

Pour mémoire le cadre de résultats initial du PASEPAR est repris ci-après :

| Résultats / Indicateurs | Valeur de la Baseline 2015 (données de 2014) | Valeur finale obtenue 2019 | Cible finale 2019 attendue (définie lors de la Baseline en 2015) | Commentaires / Surplus dû au deuxième avenant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACT : Améliorer les conditions sanitaires, sociales et économiques des populations en milieu rural en favorisant un accès durable à l'eau pour les divers usages et à des ouvrages adéquats d'assainissement. |  |
| % national d'accès à l'eau potable | 70.8% | 80,7% | 80% | Ces données sont collectées via le rapport EDS 2018. |
| % national d'accès à l'assainissement amélioré | 32.3% | 56,3% | 55% |  |
| % d’accès à l’eau potable en milieu rural | 86,6% | 94,8% | Non défini | Données de la revue sectorielles conjointe 2019 (données de 2018) du Plan Sénégal Emergent |
| % accès des populations rurales à des installations sanitaires améliorées | 37,7% | 53,6% | Non défini |  |
| OUTCOME : Les services d’eau potable et d’assainissement des populations rurales de la zone d’intervention sont améliorés quantitativement et qualitativement, de manière durable et dans le respect d’une approche intégrée en matière de gestion des ressources en eau |  |
| % d'accès à l'eau potable dans les 6 régions touchées par le PASEPAR | 85% | 91% | 90% |  |
| % de la population ayant accès à de l’eau répondant aux normes de potabilité physico-chimique dans les 5 régions touchées par le PASEPAR | 69% | 88% | 79% |  |
| % d'accès à l'assainissement dans les 4 régions touchées par le PASEPAR | 46% | 58% | 60% |  |
| Redevance reversée à la DGPRE par la DAGE | 42.5 M FCFA | 54 M FCFA | Non définie |  |

| OUTPUT 1 : Les populations rurales de cinq des régions (hors Louga) de la zone d'intervention ont accès de manière durable à un assainissement amélioré et les pratiques en matière d'hygiène sont améliorées |  |
| --- | --- |
| Nombre de personnes qui bénéficient d’un accès à l’eau potable dans le département de Linguère via la construction de nouvelles AEP | 0 | 24 000 | 20 000 |  |
| Nombre de personnes qui voient la qualité de leur eau de boisson améliorée (Qualité conforme sur le plan bactériologique) | 0 | 144 000 | 120 000 |  |
| Nombre de personnes qui voient la qualité de leur eau de boisson améliorée (Qualité conforme sur le plan physico-chimique) | 0 | 8 000 | 60 000 |  |
| OUTPUT 2 : Les populations rurales de cinq des régions (hors Louga) de la zone d'intervention ont accès de manière durable à un assainissement amélioré et les pratiques en matière d'hygiène sont améliorées |  |
| % ménages ayant un point de lavage des mains chez eux où l’eau est disponible | 9,8% | 2,2% | 1,3% | Pour cet indicateur, le taux doit être régressif suivant les années, car se laver les mains avec de l’eau seulement n’est pas un bon indicateur de changement de comportement. Le lavage des mains doit toujours être fait avec du savon. |
| % de ménages disposant d’un point de lavage des mains chez eux avec de l'eau et du savon à disposition | 4,3% | 11% | 16,3% |  |
| % de ménages utilisant des latrines améliorées | 45,5% | 58% | 60% |  |
| % de ménages utilisant latrines traditionnelles | 22% | 10% | 15% | Pour cet indicateur, le taux doit être régressif suivant les années, car avec la sensibilisation les ménages doivent de plus en plus réaliser des latrines respectant les normes et se départir des latrines traditionnelles. |
| % de ménages pratiquant la défécation à l’air libre | 36% | 32% | 25% |  |
| Nombre de personnes bénéficiaires latrine subventionnée | 0 | 5 772 | 4 900 |  |
| OUTPUT 3 : Les ressources en eau dans la zone d'intervention sont mieux connues et gérées de manière rationnelle, dans le respect des intérêts des différents groupes d'usagers existants |  |
| Nombre de piézomètres du réseau national opérationnel | 168 | 247 | 227 |  |
| Nombre de stations hydrologiques du réseau national opérationnelles | 40 | 42 | 45 |  |
| Budget annuel de la DGPRE consacré au financement du réseau national de mesure en FCFA | 22 613 000 | 49 963 250 | 27 130 000 |  |
| % de conformité des données de suivi intégrés à la base de données PROGRES | 25% | 100% | 100% |  |
| Nombre de numéros IRH créés chaque année | 242 | 458 | 700 |  |
| Nombre de points de prélèvements pour lesquels les prélèvements réels sont connus | 60 | 556 | 220 |  |

Acteurs intervenant dans la mise en œuvre

Les bénéficiaires restent les mêmes.

Analyse des risques

De nouveaux risques n’ont pas été identifiés à l’exception de la problématique de la COVID 19 qui sera à considérer dans la planification et la conduite opérationnelle des activités, en respectant les gestes barrières préconisés par les autorités étatiques et sanitaires.

# Ressources

Ressources financières

Ressources du 2ième avenant

Les ressources mobilisées directement pour la mise en œuvre de cet avenant s’élèvent à 3 460 083 EUR dont :

- La mobilisation de 3 000 000 EUR supplémentaire.

- L’utilisation de 460 083 EUR (solde du projet existant).

Le budget de ce deuxième avenant est composé d’un volet activités, d’un volet moyens généraux :

44 % du budget (1 530 000 EUR) est prévu pour l’atteinte du résultat A (eau potable) ;

11 % du budget (375 000 EUR) est prévu pour l’atteinte du résultat B (assainissement) ;

33,5 % du budget (1 155 083 EUR) est prévu pour l’atteinte du résultat C (GIRE) ;

Les moyens généraux (ligne Z) s’élèvent à 400 000 EUR, soit environ 11,5 % du budget total. Dans les moyens généraux sont inclus tous les frais de personnel et les investissements liés au projet (matériel ICT et bureautique, communication), les frais de fonctionnement ainsi que les coûts de suivi, audit, évaluation et backstopping.

- A noter également que le solde de 460 083 EUR intègre un montant de 170 024 EUR qui était prévu pour des activités de cogestion au début du projet et qui sera exécuté en régie dans le cadre de ce nouvel avenant, tout comme le reste de l’enveloppe globale de 3 460 083 EUR.

- Ce transfert de financement entre la cogestion et la régie ainsi que le détail des soldes disponibles actuels sont clairement détaillés dans l’Annexe 1 du présent document.

- Finalement, tous les financements octroyés par la coopération déléguée du Luxembourg ont été exécutés et aucun financement additionnel n’est prévu dans cette prolongation.

Contribution sénégalaise

Pour ce 2ième avenant, il n’est pas attendu de nouvelle contribution de la partie nationale sénégalaise.

Ressources humaines

La mise en œuvre du deuxième avenant du PASEPAR prévoit le personnel suivant :

- 1 intervention manager, profil ingénieur génie civil/ingénieur hydraulicien ;

- 1 intervention officer, ingénieur génie civil ou hydraulicien ;

- 1 comptable ;

- 2 chauffeurs.

Il est à noter que l’Intervention manager et l’Ingénieur seront des profils ayant des compétences techniques dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.

L’équipe sera renforcée par une affection à 30% de son temps de travail (sur 24 mois) de l’expert communication de la représentation d’Enabel à Dakar.

Dans l’objectif d’une exécution performante (avec une équipe réduite), les services supports de Enabel au Sénégal seront mis à contribution, notamment :

- le service administratif et financier  ;

- le service contractualisation, logistique et achat ;

- et le service communication et visibilité.

Le suivi de l’allocation de leur temps de travail et de leur budget se fera via l’outil Time chimp de Enabel.

Les fonctions génériques de Enabel accompagnées de lettre de mission spécifique seront utilisées pour la définition de chaque poste de travail.

Ressources matérielles

Pour l’exécution de ce deuxième avenant du PASEPAR, les ressources matérielles ci-après sont prévues :

- Location de bureau, charges locatives et aménagements sur la période de l’avenant ;

- 2 véhicules du PASEPAR qui ne sont pas encore transférés ;

- Du matériel de bureau, d’informatique, etc.

Budget global actuel de l’intervention (avant révision budgétaire)

Voir Annexe 1

# Modalités d’exécution

Dans l’objectif d’une exécution performante (avec une équipe réduite), les services supports de Enabel au Sénégal seront mis à contribution, notamment :

- le service administratif et financier  ;

- le service contractualisation, logistique et achat ;

- et le service communication et visibilité.

Dans une approche d’harmonisation des procédures et d’efficacité optimale dans la gestion de cet avenant, toutes les dépenses et activités seront exécutées suivant la réglementation et les procédures belges, soit en « régie belge ».

Structures d’exécution et de suivi

Le pilotage et le suivi de cet avenant seront assurés par deux organes de gestion : le Comité de Pilotage, et la Direction de Projet.

Comité de Pilotage (CdP)

Le comité de pilotage ne change pas.

Comité Technique de Suivi (CTS)

Le comité technique est supprimé.

Direction de Projet (DP)

La direction de ce 2ième avenant est assuré par l’intervention manager sous la supervision du country portfolio manager de la représentation Enabel au Sénégal.

Gestion des ressources humaines internationales et nationales

La gestion des ressources humaines suivant le manuel de procédure de gestion de RH de Enabel.

Le projet sera logé au sein de Enabel ou dans des bureaux loués et partagés avec d’autres interventions (Projet état civil par exemple).

Modalités de gestion financière

La gestion financière sera faite suivant le manuel de procédure de gestion financière de Enabel.

Audits

Inchangé

Passation de marchés

Les procédures de contractualisation (Marchés publics, Conventions de subsides, etc.) seront réalisées suivant les lois et règlementations belges en la matière.

Monitoring et Evaluation

Inchangé

Clôture du Projet

Inchangé

Bilan Financier

Inchangé

Reliquats budgétaires

Après la clôture financière du Projet, les fonds non utilisés seront reversés au trésor public belge.

Dépenses après Convention

Inchangé

Transfert de propriété

Inchangé.

# Thèmes transversaux

Inchangé.

# Budget global de l’intervention apres revision budgetaire

Voir ci-dessous :

| SEN1203011 PASEPAR (Montant en Euros) → 30/11/2022 | Modalité | % | Budget TOTAL | Budget projet en cours | Budget avenant # 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Réalisé au 30/06/2020 | 2020 | 2021 | 2022 |
| I/ TOTAL COUT OPERATIONNEL |  | 79% | 8.967.776 | 6.062.776 | 2.905.000 | 5.881.657 | 315.000 | 1.125.000 | 1.620.083 |
| Objectif spécifique A : Améliorer quantitativement et qualitativement les servies AEP |  | 38% | 4.363.122 | 2.833.122 | 1.530.000 | 2.833.268 | 0 | 690.000 | 840.000 |
| Résultat 1 : Construction de 5 nouveaux réseaux AEP dpt. Linguère |  | 16% | 1.820.870 | 1.820.870 | 0 | 1.820.292 | 0 | 0 | 0 |
| Activité 1.1 | A010100 | Travaux (entreprise) | COGESTION |  | 1.696.279 | 1.696.279 |  | 1.666.977 |  |  |  |
| Activité 1.2 | A010200 | Contrôle et supervision (bureau d'études) | COGESTION |  | 124.591 | 124.591 |  | 153.315 |  |  |  |
| Résultat 2 : Densification, extension, réhabilitation (fonds soutien) |  | 12% | 1.414.478 | 514.478 | 900.000 | 523.363 | 0 | 400.000 | 500.000 |
| Activité 2.1 | A020100 | Optimisation réseaux | COGESTION |  | 504.478 | 504.478 |  | 516.357 | 0 | 0 |  |
| Activité 2.2 | A020200 | Frais de mission DEM et BPF (output based) | COGESTION |  | 10.000 | 10.000 |  | 7.007 |  | 0 |  |
| Activité 2.3 | A020300 | Réalisation de conduites et de bornes fontaines | REGIE |  | 900.000 |  | 900.000 |  | 0 | 400.000 | 500.000 |
| Résultat 3 : Dispositifs de filtration par osmose inverse |  | 0% | 1.431 | 1.431 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 |
| Activité 3.1 | A030100 | Installation de nouveaux systèmes (y compris 2 ans de maintenance) | COGESTION |  | 767 | 767 |  | 767 |  |  |  |
| Activité 3.2 | A030200 | Prestataire spécialisé IEC (commun activités A03, A04 et A05) | COGESTION |  | 664 | 664 |  | 664 |  |  |  |
| Activité 3.3 | A030300 | Frais de mission DEM et BPF (output based) | COGESTION |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Résultat 4: Réalisation de 1 transferts à moyenne distance |  | 8% | 910.000 | 280.000 | 630.000 | 277.891 | 0 | 290.000 | 340.000 |
| Activité 4.1 | A040100 | Etudes détaillées 2 sites et production des DAO | COGESTION |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Activité 4.2 | A040200 | Travaux (forages et génie civil) | COGESTION |  | 274.000 | 274.000 |  | 273.209 |  |  |  |
| Activité 4.3 | A040300 | Frais de mission DH et SRH (output based) | COGESTION |  | 6.000 | 6.000 |  | 4.682 |  |  |  |
| Activité 4.4 | A040400 | Transfert d'Eau à moyenne distance pour améliorer la qualité de l'Eau distribuée | REGIE |  | 480.000 |  | 480.000 |  | 0 | 230.000 | 250.000 |
| Activité 4.5 | A040500 | Contrôle et Supervision des Travaux | REGIE |  | 150.000 |  | 150.000 |  | 0 | 60.000 | 90.000 |
| Résultat 5 : Equipement ASUFOR en dispositifs de chloration |  | 1% | 113.900 | 113.900 | 0 | 108.635 | 0 | 0 | 0 |
| Activité 5.1 | A050100 | Etude préalable de sélection des sites à équiper | COGESTION |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Activité 5.2 | A050200 | Equipement en chlorateurs | COGESTION |  | 95.000 | 95.000 |  | 94.904 |  |  |  |
| Activité 5.3 | A050300 | Frais de mission DEM/OFOR (output based) | COGESTION |  | 8.000 | 8.000 |  | 10.481 |  |  |  |
| Activité 5.4 | A050400 | Equipements analyse bactériologique et consommables | REGIE |  | 3.000 | 3.000 |  | 2.949 |  |  |  |
| Activité 5.5 | A050500 | Frais de mission SNH au niveau local (output based) | COGESTION |  | 7.900 | 7.900 |  | 300 |  |  |  |
| Résultat 6 : Plates-formes, Stefi et appui-conseil aux exploitants |  | 1% | 102.443 | 102.443 | 0 | 101.655 | 0 | 0 | 0 |
| Activité 6.1 | A060100 | Contrat de service avec un prestataire spécialisé | REGIE |  | 2.428 | 2.428 |  | 2.428 |  |  |  |
| Activité 6.2 | A060200 | Frais de mission DEM/OFOR (output based) | COGESTION |  | 534 | 534 |  | 534 |  |  |  |
| Activité 6.3 | A060300 | Appui à l'OFOR pour la communication sur la réforme | COGESTION |  | 99.481 | 99.481 |  | 98.693 |  |  |  |
| Objectif spécifique B : Accès durable au service de l'assainissement |  | 20% | 2.320.534 | 1.945.534 | 375.000 | 1.914.713 | 175.000 | 125.000 | 75.000 |
| Résultat 1 : Campagne de communication pour le changement de comportement |  | 4% | 408.000 | 83.000 | 325.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 75.000 |
| Activité 1.1 | B010100 | Elaboration outils supports | COGESTION |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Activité 1.2 | B010200 | Enquête WASH et enquête de satisfaction Eau Potable | REGIE |  | 83.000 | 83.000 |  | 0 |  |  |  |
| Activité 1.3 | B010300 | Appui communication de grande masse | REGIE |  | 325.000 |  | 325.000 |  | 125.000 | 125.000 | 75.000 |
| Résultat 2: Renforcement des capacités acteurs |  | 4% | 451.387 | 401.387 | 50.000 | 475.767 | 50.000 | 0 | 0 |
| Activité 2.1 | B020100 | Contrat de service intellectuels en appui à la DA | REGIE |  | 216.376 | 216.376 |  | 287.874 |  |  |  |
| Activité 2.2 | B020200 | Equipement des SRA (locaux et équipement) | REGIE |  | 0 | 0 |  | 2.946 | 0 | 0 | 0 |
| Activité 2.3 | B020300 | Véhicule 4X4 DA | REGIE |  | 20.830 | 20.830 |  | 20.830 |  |  |  |
| Activité 2.4 | B020400 | Motos tout-terrain SRA | REGIE |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Activité 2.5 | B020500 | Frais de fonctionnement moyens roulants DA / SRA | COGESTION |  | 811 | 811 |  | 811 |  |  |  |
| Activité 2.6 | B020600 | Formation et autres activités de renforcement des capacités | COGESTION |  | 5.670 | 5.670 |  | 5.670 |  |  |  |
| Activité 2.7 | B020700 | Equipement des SRA (locaux et équipement) | COGESTION |  | 157.700 | 157.700 |  | 157.636 |  |  |  |
| Activité 2.8 | B020800 | Réhabilitation du circuit électrique des sièges régionaux de Kaolack et Fatick | REGIE | 0% | 50.000 |  | 50.000 |  | 50.000 | 0 | 0 |
| Résultat 3 : Appel à projets "approches innovantes" |  | 13% | 1.461.147 | 1.461.147 | 0 | 1.438.946 | 0 | 0 | 0 |
| Activité 3.1 | B030100 | Suivi par les services de la DA (output based) | COGESTION |  | 85.000 | 85.000 |  | 69.538 |  |  |  |
| Activité 3.2 | B030200 | Financement des projets retenus | COGESTION |  | 1.376.147 | 1.376.147 |  | 1.369.409 | 0 |  |  |
| Objectif spécifique C : Gestion intégrée des ressources en eau |  | 20% | 2284120 | 1.284.120 | 1.000.000 | 1.133.676 | 140.000 | 310.000 | 705.083 |
| Résultat 1 : Appui au comité sur la qualité de l'eau |  | 0% | 18.785 | 18.785 | 0 | 43.847 | 0 | 0 | 0 |
| Activité 1.1 | C010100 | Appui réunion de travail | COGESTION |  | 4.232 | 4.232 |  | 4.233 |  |  |  |
| Activité 1.2 | C010200 | Expertise technique ponctuelle | REGIE |  | 14.553 | 14.553 |  | 39.613 |  |  |  |
| Résultat 2 : Plan de communication- nouveau code de l'eau |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat 3 : Renforcement des capacités |  | 6% | 646.308 | 646.308 | 0 | 594.400 | 0 | 0 | 0 |
| Activité 3.1 | C030100 | ATI espert GIRE | REGIE |  | 571.449 | 571.449 |  | 562.645 |  |  |  |
| Activité 3.2 | C030200 | Véhicule 4X4 | REGIE |  | 0 | 0 |  | 3.961 |  |  |  |
| Activité 3.3 | C030300 | Frais fonctionnement véhicule | REGIE |  | 31.200 | 31.200 |  | 16.254 |  |  |  |
| Activité 3.4 | C030400 | Appui à des structures relais au niveau régional-local | COGESTION |  | 33.659 | 33.659 |  | 3.576 |  |  |  |
| Activité 3.5 | C030500 | Foramtion et autres activités de RC | COGESTION |  | 10.000 | 10.000 |  | 7.964 |  |  |  |
| Résultat 4 :Améliorer les connaissances et moyens de la GIRE |  | 8% | 903.126 | 153.126 | 750.000 | 139.230 | 0 | 170.000 | 705.083 |
| Activité 4.1 | C040100 | Système d'information | COGESTION |  | 13.720 | 13.720 |  | 0 |  |  |  |
| Activité 4.2 | C040200 | Système d'information: Acquisitions de données | COGESTION |  | 41.161 | 41.161 |  | 39.086 |  |  |  |
| Activité 4.3 | C040300 | Suivi des ressources en eau de surface | COGESTION |  | 41.863 | 41.863 |  | 51.746 |  |  |  |
| Activité 4.4 | C040400 | Exploitation et valorisation des données brutes | COGESTION |  | 18.294 | 18.294 |  | 10.385 |  |  |  |
| Activité 4.5 | C040500 | Suivi de l'impact des ouvrages sur le sol | COGESTION |  | 36.588 | 36.588 |  | 36.592 |  |  |  |
| Activité 4.6 | C040600 | Connaissance et suivi des ressources en eau soutairainne | COGESTION |  | 1.500 | 1.500 |  | 1.422 |  |  |  |
| Activité 4.7 | C040700 | Travaux de réalisation de piézomètres | REGIE |  | 750.000 |  | 750.000 |  | 0 | 170.000 | 705.083 |
| Résultat 5 :Créer un environnement favorable à l'application de la GIRE |  | 3% | 324.740 | 324.740 | 0 | 314.948 | 0 | 0 | 0 |
| Activité 5.2 | C050200 | Volet économique et administratif | COGESTION |  | 44.210 | 44.210 |  | 53.058 |  |  |  |
| Activité 5.3 | C050300 | Etude sur la réforme institutionnelle et organisationnelle | COGESTION |  | 36.588 | 36.588 |  | 0 |  |  |  |
| Activité 5.4 | C050400 | Volet gestion sociale | COGESTION |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Activité 5.5 | C050500 | Recherche action sur la GIRE locale | REGIE |  | 243.942 | 243.942 |  | 261.890 |  |  |  |
| Résultat 6 : Améliorer la communication, l'information, l'éducation et la sensibilisation sur l'eau |  | 1% | 141.161 | 141.161 | 0 | 41.250 | 0 | 0 | 0 |
| Activité 6.1 | C060100 | Atlas national de l'eau | COGESTION |  | 41.161 | 41.161 |  | 41.250 |  |  |  |
| Activité 6.2 | C060200 | Appui au secrétariat Forum | REGIE |  | 100.000 | 100.000 |  | 0 |  |  |  |
| Résultat 7 : Secrétariat exécutif 9ième FME 2021 au Sénégal |  | 2% | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Activité 7.1 | C070100 | Secrétariat exécutif 9ième FME 2021 au Sénégal | REGIE |  | 200.000 |  | 200.000 |  | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Résultat 8 : Collaboration acteurs belges - Secteur Eau (projet commun) |  | 0% | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Activité 8.1 | C080100 | Collaboration acteurs belges - Secteur Eau (projet commun) | REGIE |  | 50.000 |  | 50.000 |  | 40.000 | 40.000 | 0 |
| II/ TOTAL MOYENS GENERAUX |  | 21% | 2.367.086 | 2.272.086 | 95.000 | 1.993.122 | 84.480 | 156.760 | 158.760 |
| Z01 - Frais de personnel |  | 13% | 1.454.624 | 1.454.624 | 0 | 1.266.401 | 54.980 | 109.960 | 109.818 |
| Z010100 | Assistance technique | REGIE | 8% | 946.277 | 946.277 |  | 735.231 | 34.980 | 69.960 | 69.919 |
| Z010200 | Equipe finance et administration | REGIE | 2% | 192.435 | 192.435 |  | 219.361 | 20.000 | 40.000 | 39.899 |
| Z010300 | Autres frais de personnel contractuel du projet (chauffeurs etc.) | COGESTION | 1% | 88.117 | 88.117 |  | 110.198 |  |  |  |
| Z010400 | Indemnités Equipe de gestion UC-PEPAM (Responsable et Point focal) | COGESTION | 1% | 80.220 | 80.220 |  | 65.773 |  |  |  |
| Z010500 | Contractuels appui technique UC-PEPAM (genre, MP et env.) | COGESTION | 1% | 147.575 | 147.575 |  | 135.838 |  |  |  |
| Z02 - Investissements |  | 2% | 197.200 | 189.100 | 8.100 | 196.178 | 8.100 | 0 | 0 |
| Z020100 | Véhicules | REGIE | 1% | 128.000 | 128.000 |  | 130.005 |  |  |  |
| Z020200 | Equipement bureau | REGIE | 0% | 12.900 | 8.400 | 4.500 | 8.317 | 4.500 | 0 | 0 |
| Z020300 | Equipement IT | REGIE | 0% | 36.650 | 33.050 | 3.600 | 38.229 | 3.600 | 0 | 0 |
| Z020400 | Aménagement du bureau | REGIE | 0% | 19.650 | 19.650 |  | 19.627 |  |  |  |
| Z03 - Frais de fonctionnement |  | 3% | 331.082 | 251.682 | 79.400 | 191.210 | 20.400 | 41.800 | 37.442 |
| Z030100 | Frais de fonctionnement du bureau | COGESTION | 1% | 64.907 | 64.907 |  | 42.699 |  |  |  |
| Z030200 | Frais de fonctionnement des véhicules | COGESTION | 1% | 82.060 | 82.060 |  | 59.476 |  |  |  |
| Z030300 | Missions | REGIE | 0% | 1.262 | 1.262 |  | 1.373 |  |  |  |
| Z030400 | Frais de représentation et de communication externe | COGESTION | 0% | 5.000 | 5.000 |  | 1.436 |  |  |  |
| Z030500 | Formations | REGIE | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Z030600 | Autres frais de fonctionnement | REGIE | 0% | 12.700 | 500 | 12.200 | 419 | 2.600 | 5.200 | 5.142 |
| Z030700 | Missions équipe du Projet | COGESTION | 0% | 53.147 | 53.147 |  | 44.052 |  |  |  |
| Z030800 | Formations | COGESTION | 0% | 10.000 | 10.000 |  | 7.073 |  |  |  |
| Z030900 | Autres frais de fonctionnement | COGESTION | 0% | 34.806 | 34.806 |  | 34.682 |  |  |  |
| Z031000 | Frais de fonctionnement du bureau | REGIE | 0% | 44.000 |  | 44.000 |  | 9.000 | 18.000 | 17.000 |
| Z031100 | Frais de fonctionnement des véhicules | REGIE | 0% | 0 |  | 0 |  | 4.000 | 9.000 | 6.500 |
| Z031200 | Missions équipe du Projet | REGIE | 0% | 23.200 |  | 23.200 |  | 4.800 | 9.600 | 8.800 |
| Z04 - Audit- suivi évaluation- appui technique |  | 3% | 384.180 | 376.680 | 7.500 | 339.333 | 1.000 | 5.000 | 11.500 |
| Z040100 | Suivi evaluation | REGIE | 1% | 152.914 | 152.914 |  | 127.342 |  |  |  |
| Z040200 | Audit | REGIE | 0% | 43.500 | 36.000 | 7.500 | 25.784 | 0 | 0 | 7.500 |
| Z040300 | Backstopping | REGIE | 0% | 7.904 | 7.904 | 0 | 7.955 | 1.000 | 5.000 | 4.000 |
| Z040400 | Capitalisation et communication | REGIE | 1% | 145.000 | 145.000 |  | 152.557 | 0 | 0 | 0 |
| Z040500 | Backstopping Linguere | REGIE | 0% | 14.862 | 14.862 |  | 15.382 |  |  |  |
| Z040600 | Thème transversaux- genre et evironnement | COGESTION | 0% | 20.000 | 20.000 |  | 10.312 |  |  |  |
| BUDGET TOTAL | 100% | 11.334.862 | 8.334.862 | 3.000.000 | 7.874.779 | 399.480 | 1.281.760 | 1.778.843 |
| TOTAL COGESTION | 47% | 5.361.830 | 5.361.830 | 0 | 5.191.806 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL REGIE | 53% | 5.973.032 | 2.973.032 | 3.000.000 | 2.682.973 | 399.480 | 1.281.760 | 1.778.843 |

Sous réserve d’un château d’eau dont l’implantation permet le maintien d’une pression de distribution aux points les plus éloignés du réseau.